Nr sprawy                                                                                                    Załącznik Nr 7 do siwz

UMOWA

NR  ………………/2011

zawarta w dniu ..................................... w Szczecinie  pomiędzy:

- Gmina Miasto Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 56 w Szczecinie 71-612, ul. Malczewskiego 22

reprezentowaną przez:

Tymoszyńską Lidię  -   Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 56 w Szczecinie

ul.   Malczewskiego 22

działającego na podstawie Upoważnienia

WOI/KB/0113-1/873/10

Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 03.09.2010 r

zwanego  dalej Zamawiającym,  a

2.   nazwa podmiotu :  ………….

forma prawna :    ………………

adres siedziby : ……………….

numery identyfikacyjne :  NIP ……….., REGON  ……….

KRS  lub Nr ewidencji działalności   gospodarczej

reprezentowanego  przez:

……………………………

zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.).

( 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie małego placu  zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr56 w Szczecinie 71-612, przy ul. Malczewskiego 22. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj”

- Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji prac projektowych (I etap) obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej na  budowę małego placu zabaw oraz zagospodarowaniem terenu, w ramach programu „Radosna Szkoła” - zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 112/2009
 z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -  na terenie Szkoły Podstawowej Nr 56 w Szczecinie ul. Malczewskiego 22  uwzględniającej „Program funkcjonalno–użytkowy”,  który stanowił załącznik nr 8 do siwz, a w szczególności:

    - Uzyskanie akceptacji Zamawiającego (Szkoły Podstawowej nr 56 w Szczecinie) projektu koncepcyjnego budowy  ww. placu zabaw.

    - Uzyskanie mapy do celów projektowych oraz wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień opinii i sprawdzeń dokumentacji projektowej.

    - Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo-wodnych 
w rejonie projektowanego placu zabaw w przypadku stwierdzenia występowania w miejscu lokalizacji placu zabaw gruntów słabo-przepuszczających wodę.

    - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (we wszystkich branżach) na 	budowę placu zabaw wraz z infrastrukturą  (roboty nie wymagające pozwolenia na budowę) opracowanego na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego.

    - Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (we wszystkich branżach) dla budowy  małego placu zabaw.

    - Wykonanie kosztorysu ofertowego.

    - Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji (każde opracowanie w 1 egz. + płyta CD).

    - Uzyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji prac budowlanych (II etap) obejmuje budowę małego placu zabaw oraz  zagospodarowanie terenu, zgodnie z wykonanym projektem placu zabaw, 
a także wszystkich prac jakie  z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania  zadania   w  ww. zakresie.

§ 2

- Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy lub jego części, na Zamawiającego :

  - Przechodzi własność opisanych w umowie oryginałów i kopii egzemplarzy opracowań.

  - Przechodzi nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.

  - Przechodzi nieodpłatnie prawo do rozporządzania i korzystania z przedmiotu umowy, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy.

  - Przechodzi nieodpłatnie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Zamawiający może korzystać nieodpłatnie z utworu, o którym mowa w przepisach ustawy
 z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) w całości lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji:

  - W zakresie używania.

  - W zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy.

  - W zakresie tworzenia opracowań utworu, w szczególności tłumaczenia, przeróbki,  adaptacji, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy.

  - W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

  - W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

  - W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 5 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

( 3

- Zamawiający przewiduje następujące etapy płatności:

- Wynagrodzenie ryczałtowe za I etap (3% wartości przedmiotu umowy)  w wysokości: …………………………………….

/słownie: ......................................................................................................................./ .

- Wynagrodzenie ryczałtowe za II etap (97% wartości przedmiotu umowy) w wysokości: ………………..

/słownie: ......................................................................................................................./, zgodnie
 z ofertą cenową Wykonawcy  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Numer rachunku Wykonawcy dla dokonywania płatności wynikających z umowy: ..................................................................................................

- Każda zmiana siedziby podmiotu, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON wymaga natychmiastowego pisemnego  informowania Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów 
i kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, koniecznych do wykonania 
w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami.

( 4

- Termin wykonania zamówienia:

  - Przedstawienie Zamawiającemu koncepcji dużego  placu zabaw w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy. Koncepcja musi zawierać część  opisową, plan zagospodarowania placu zabaw  (w tym rozmieszczenie urządzeń ze strefami bezpieczeństwa, przekrój z opisem warstw), wykaz urządzeń przeznaczonych do montażu  oraz ich kolorowe ilustracje, np. zdjęcia, rysunki, itp. Wszystkie urządzenia muszą spełniać warunki określone w programie funckonalno-użytkowym. Zamawiający w ciągu 5 dni zaopiniuje ww. koncepcję.

  - Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji na realizację robót  w terminie do
 21 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.

  - Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 65 dni kalendarzowych od dnia  zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy 
 w terminie określonym w ust.1.

( 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne.

2.  Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego na wykonanie robót i wyposażenie oraz 60 miesięcy na nawierzchnię syntetyczną od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót . Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji i upływa w dniu wygaśnięcia gwarancji.

( 7

- Zamawiający zobowiązuje się:

- Dokonać odbioru wykonanej dokumentacji projektowej.

- Przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy.

- Dokonać odbioru wykonanych prac.

- Zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania 
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji określonego zadania.

- Zamawiającego reprezentować będzie:………………………………………………

- Funkcję inspektora nadzoru-koordynatora sprawować będzie ………………………..

( 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie realizacji robót budowlanych określony w ( 1 ust 3, w terminie, z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami umowy.

- W szczególności Wykonawca zobowiązuje się :

# Przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym:

# wyposażyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót,

# doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna, itp.) oraz pokryć koszty ich poboru,

# oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny
 i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być wymienione jako stanowiące część placu budowy,

# zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy,

  - wykonać roboty przygotowawcze na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe i porządkowe,

  - zaopatrzyć się we wszelkiego rodzaju sprzęt, narzędzia i urządzenia konieczne 
do użycia  w celu wykonania przedmiotu umowy.

# Przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy,     bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy      pracownikom organów kontrolujących, celem dokonywania kontroli i udzielać im  danych
 i informacji wymaganych przepisami.

# Podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim, w celu        uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych         ujemnych skutków, związanych z działaniem Wykonawcy.

# Utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, itp.

# Roboty w trakcie trwania roku szkolnego wykonywać ze szczególną ostrożnością, w czasie uzgodnionym z dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 56 w Szczecinie.

# Usunąć niezwłocznie ujawnione usterki.

# Wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu         sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

# Wykonać próby i sprawdzenia  przewidziane warunkami technicznymi wykonania
 i  odbioru robót budowlano-montażowych.

9) Przy wykonywaniu robót budowlanych stosować jedynie wyroby budowlane
  z  materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia  7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). Na żądanie Zamawiającego wykonawca okaże certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, atesty, deklaracje zgodności itd., każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego.

10) Wykonawca, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

    - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

# 11) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności        poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)        odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony 
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

# 12)  Kompletować w trakcie realizacji robót wszelką dokumentację zgodnie z przepisami  Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

# 13) Wykonać pomiary geodezyjne wykonanych obiektów i sporządzić powykonawczą         inwentaryzację  geodezyjną z potwierdzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji         Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie o przyjęciu ww. dokumentu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

# 14)   Sporządzić i uzgodnić  dokumentację powykonawczą oraz przekazać ją  Zamawiającemu.

# 15)   Uporządkować teren budowy po zakończeniu robót, jak również tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę w tym dokonać na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

# 16) Zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi przez osoby posiadające         stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę będzie: ...................................... 
nr uprawnień budowlanych ................ z roku ........

- Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy 
i kierownicy robót ), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.

( 9

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców. Zawarcie umowy
z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego przed jej zawarciem.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

- Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy będzie potrącone 
z faktury Wykonawcy i zatrzymane na koncie Płatnika do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umową, o której mowa w ust 1, przekazanego Zamawiającemu 
w formie oświadczenia.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót:

Nazwa i adres podwykonawcy:  ...............................................................................

Zakres robót:  .............................................................................................................

Pozostały zakres robót  Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca wykona osobiście następujący zakres robót: ………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom nie wymienionym w ust 6 w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

( 10

Jeżeli Wykonawca nie przewiduje  udziału podwykonawców zobowiązuje się wykonać siłami własnymi i z własnych materiałów  cały zakres rzeczowy robót.

§ 11

# Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu:

# Polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia.  Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość przedmiotu umowy.

- Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysu musi być równa wartości ceny ofertowej.

- Harmonogram finansowo-rzeczowy.

( 12

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie : ........................... , / słownie :  ........../ tj.10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie cenowej,  najpóźniej  
w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowych.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie gotówki należy wnieść na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Szczecin  Bank PEKAO  S.A. II o/ Szczecin nr 85 1240 3927 1111 0010 1727 5186.

- Wykonawca dostarczy kserokopię dokumentu wpłaty.

- 100 % zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowych musi obejmować okres realizacji umowy + 30 dni, w tym 30 % zabezpieczenia  musi obejmować okres rękojmi + 15 dni.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, 
z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1)	zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej 
w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem umowy,

2)  termin obowiązywania gwarancji,

- miejsce i termin zwrotu gwarancji.

- Zwrot zabezpieczenia wniesionego przez Zamawiającego w formie gotówki nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:

- 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
 i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi.

( 13

- Zapłata będzie realizowana na podstawie  faktury końcowej za wykonane i odebrane roboty, będące przedmiotem odbioru  końcowego, zgodnie z ( 3 niniejszej umowy  i protokołem odbioru robót. Kopia protokółu odbioru stanowi integralny  załącznik do faktur.

- W przypadku udziału Podwykonawców faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć „Oświadczenie Podwykonawców”, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej umowy, że Wykonawca nie ma zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotu umowy  i w związku z tym Podwykonawcy nie będą zgłaszali żadnych roszczeń z tego tytułu. W przypadku nie dołączenia oświadczenia faktura końcowa będą zwracane Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

- Płatnikiem faktur jest Szkoła Podstawowa Nr 56 w Szczecinie.

- Terminy płatności należności: rozliczenie  końcowe - 16 dni od daty odbioru faktury wraz 
z protokołem z bezusterkowego odbioru robót lub protokołem stwierdzającym usunięcie usterek ujawnionych podczas odbioru robót  przez ......................................

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Szkoły Podstawowej Nr 56

w Szczecinie.

- Zamawiający oświadcza, że:

- upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego.

- Płatnik posiada numer identyfikacji podatkowej NIP  851-11-65-781.

- Nazwa i adres płatnika: Szkoła Podstawowa Nr 56 w Szczecinie 71-612, ulica Malczewskiego 22, tel. (91) 812 16 65.

( 14

- Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy:

  - Zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę.

  - Zmiana w zakresie podwykonawcy i zakresu realizowanych przez niego robót jest możliwa po uprzedniej zgodzie Zamawiającego zgodnie z art. 6471 kc. Zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.

  - Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.

  - Zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy.

  - Zmianie uległy stawki podatku VAT.

  - Zmiany w kolejności terminów wykonywania robót budowlanych.

  - Warunki  atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływające na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy.

- Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając  pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.

( 15

      - Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
 na niżej opisanych zasadach.

      - Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto liczone za każdy dzień zwłoki,

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi za wady 
w wysokości 0,8 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot  odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo za odstąpienie od  umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- 2 000,00 zł za zgłoszenie do odbioru wadliwie wykonanego przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn  leżących po stronie zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo Zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeżone kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

6.  Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust.1.

- W przypadku stwierdzenia usterek w trakcie trwania okresu rękojmi Zamawiający wzywa dwukrotnie Wykonawcę do ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia usterek Zamawiający zwalnia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu pokrycia kosztów związanych z usuwaniem usterek. Jeżeli koszt usunięcia usterek przekroczy wartość zabezpieczenia, Zamawiający pokrywa całkowite koszty usunięcia usterek, a następnie przysługuje mu prawo dochodzenia różnicy pomiędzy wartością zwolnionego zabezpieczenia, a faktycznym kosztem usuwania usterek na drodze sądowej. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy nie usunie usterek pomimo dwukrotnego wezwania do ich usunięcia, zrzeka się prawa kwestionowania kosztów usunięcia usterek poniesionych przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy.

( 16

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

( 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

jeden dla  - Wykonawcy,

jeden dla Zamawiającego – Szkoły Podstawowej Nr 56 w Szczecinie.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                            WYKONAWCA :

Załącznik Nr 2 do umowy

# Warunki gwarancji

## Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegające na:

”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie małego placu  zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 56  w Szczecinie 71-612, przy ul. Malczewskiego 22. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj”

i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.

- Termin udzielonej gwarancji wynosi 36miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót na wykonane roboty i wyposażenie oraz 60 miesięcy na nawierzchnie syntetyczne licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach 
i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku 
z wystąpieniem wady.

- Zamawiającego  reprezentuje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 56 w Szczecinie.

- Dyrektor SP 56 zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

- Dyrektor SP 56 może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 
14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny.

- W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub jest szkodą o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

- Powiadomienie o wystąpieniu wady Dyrektor SP 56 zgłasza Wykonawcy telefonicznie,
 a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.

- W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Dyrektor SP 56 może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 56  ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Dyrektorem SP 56

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

- Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych i egzekwowaniem usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 56 w Szczecinie.

WYKONAWCA:

Załącznik Nr 3 do umowy

Dotyczy: „”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie małego placu  zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 56  w Szczecinie 71-612, przy ul. Malczewskiego 22. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj”

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja niżej podpisany, będący należycie umocowany do reprezentowania firmy

Nazwa firmy …………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że:

            - Wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy  Nr    …. z dnia ……. z firmą

…………………………………..wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia 
zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości.

            - Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę    ………… zł  brutto

słownie……………………………. zł i stanowi ona bieżące rozliczenie ww. umowy powykonawczej.

            - Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

…………………………………..

Data, pieczęć i podpis